TIẾN ĐỘ HIỆU CHỈNH PHẦN MỀM GỬI NHẬN VĂN BẢN CỦA TỈNH UỶ

2370-CV/VPTU

| STT | Nội dung | Mô tả | Tình hình chỉnh sửa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thu hồi ý kiến ( chức năng mới ) | Người sử dụng có quyền thu hồi ý kiến của mình, nếu thu hồi sẽ có lý do | Đã hoàn thành |
| 2 | Chức năng xử lý | Thêm cột người xử lý | Đã hoàn thành |
| 3 | Mẫu dấu | Hiển thị thêm tên cơ quan, thời gian đóng dấu bên phải mẫu con dấu | Đang xử lý |
| 4 | Cấp cơ quan | Quyền thêm sửa xoá | Đã hoàn thành |
| 5 | Chức năng phân quyền | Phân xử lý hàng loạt văn bản, lần chuyển tiếp sẽ không chuyển các văn bản đã được gửi trước đó | Đã hoàn thành |
| 6 | Văn bản đi điện tử | Chỉ xuất hiện 1 trạng thái, không xuất hiện nhiều trạng thái trùng | Đã hoàn thành |
| 7 | Lotus note | Thêm chức năng chuyển vb đi-đến trong phân tra cứu qua hệ điều hành lotus note | Đang xử lý |
| 8 | Chức năng Theo dõi | chức năng thêm cán bộ chỉ thấy người trong đơn vi | Đã hoàn thành |
| 9 | Chức năng tạo nhóm mới | Tạo nhóm nhiều danh sách cán bộ nhưng khi ghi nhận chỉ có 1 người | Đã hoàn thành |
| 10 | Chức năng tải file | Chế độ tải file và giữ nguyên tên file | Đã hoàn thành |
| 11 | Chức năng VBLQ | Điều chỉnh lại hiển thị các văn bản của đơn vị mà tài khoản thuộc đơn vị đó, hiện nay chỉ hiện thị văn bản VPTU | Đã hoàn thành |
| 12 | Văn bản đến | Kiểm tra lại chức năng trùng, nhiều văn bản trùng | Đã hoàn thành |
| 13 | Văn bản đi | " Chờ gửi đi" Thêm thể loại CV-BC-QĐ-Quydinh | Đã hoàn thành |
| 14 | Lịch công tác ( App Mobile ) | Hiện thị các thông tin lịch công tác " hôm nay" " trong tuần" trên các nền tảng web - mobile | Đang xử lý ( 10/04/2023 ) |
| 15 | Thống kê | Hiển thị văn bản đi - đến: số văn bản , ngày văn bản mới nhất lên trên cùng | Đã hoàn thành |
|  |  | Xuất excel mẫu 1: Đổi thành Xuất báo cáo cá nhân Mẫu 2: Xuất báo cáo lưu trữ | Đã hoàn thành |
| 16 | Văn bản đã phát hành | Khắc phục các văn bản đã xoá không hiển thị nội dung | Đã hoàn thành |

- Khó khăn, vướng mắc

Ở yêu cầu số 3 xử lý chức năng ký số, Công ty đang tiến hành xử lý. Tuy nhiên có mốt số vấn đề: Đã liên lạc với bên Ban Cơ Yếu Chính Phủ để xin điều chỉnh lại DLL "VGCACrypto.dll" ký số tuy nhiên vẫn chưa được phản hồi.

Ở các yêu cầu số 7 việc hiệu chỉnh yêu cầu này được phát sinh so với sự thống nhất giữa hai bên lúc ban đầu. Nên Công ty cũng cần thêm thời gian ghi nhận ý kiến, phối hợp cùng cán bộ Phòng Cơ yếu - VPTU để hoàn thiện hiệu chỉnh phần mềm (dự kiến hoàn thành ngày 20/4/2023).

TIẾN ĐỘ HIỆU CHỈNH PHẦN MỀM GỬI NHẬN VĂN BẢN CỦA TỈNH UỶ

3089-CV/VPTU

| STT | Nội dung | Mô tả | Tình hình chỉnh sửa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Văn bản đi | Hiển thị tên người đang xử lý, không phải hiển thị tên người soạn thảo | Đang xử lý ( 10/5/2023 ) |
| 2 | Theo dõi -> Thêm cán bộ | Ẩn các đơn vị khác, chỉ hiển thị trong nội bộ | Đang xử lý ( 10/5/2023 ) |
| 3 | Cây luân chuyển | Hiển thị ý kiến trên cây luân chuyển của văn bản đi | Theo trong hình là sử dụng, chức năng phiếu trình, không phải sử trình văn bản xử lý |
| 4 | Chuyển văn bản đến | Một số văn bản đến khi chuyển tới nơi người nhận, muốn xử lý tiếp nhưng không thấy trong phần “Xử lý văn bản” đến để xử lý tiếp | Đang xử lý ( 10/5/2023 ) |
| 5 | Cây luân chuyển – Chỉ đạo điều hành | Điều chỉnh lại cây luân chuyển, không đúng với việc giao nhiệm vụ | Đang xử lý ( 10/5/2023 ) |
| 6 | Khắc phục- Chỉ đạo điều hành | Lỗi 500 Internal Server Error, trên 1 số tài khoản | Đang xử lý ( 10/5/2023 ) |
| 7 | Chỉ đạo điều hành | Hiển thị thông báo mới khi có tác vụ mới thực hiện | Chức năng mới |
| 8 | Chỉ đạo điều hành | Hiện nay các tài khoản được set quyền xem các nhiệm vụ của đơn vụ mình chưa thể xem được các nhiệm vụ | Đang xử lý ( 10/5/2023 ) |

TIẾN ĐỘ HIỆU CHỈNH 12 TRANG ĐẢNG

| STT | YÊU CẦU HIỆU CHỈNH | TIẾN ĐỘ | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Loại văn bản, lĩnh vực, cơ quan ban hành: cho người dùng có thể tự nhập | Hoàn thành | Tiếp nhận 08/03/2023 |
| 2 | Văn bản của ban nào sẽ hiển thị riêng của ban đó trên hệ thống | Hoàn thành | Tiếp nhận 08/03/2023 |
| 3 | Thêm chức năng gỡ tin bài, người xuất bản có quyền chỉnh sửa hoặc trả lại | Hoàn thành | Tiếp nhận 08/03/2023 |
| 4 | Xuất nội dung bài viết trong file báo cáo | Đang xử lý | Tiếp nhận ngày 08/03/2023 |
| 5 | Làm sơ đồ menu giống trang thái nguyên | Đang xử lý ( Bổ sung sau ) | Tiếp nhận ngày 08/03/2023 |
| 6 | Thanh menu luôn hiển thị khi lên xuống | Đang xử lý | Tiếp nhận 08/03/2023 |
| 7 | Chỉnh sửa lại cây chuyển xử lý đăng tin bài | Hoàn thành | Tiếp nhận 23/03/2023 |
| 8 | Phân quyền cho tất cả mọi người đều có thể soạn tin | Hoàn thành | Tiếp nhận 23/03/2023 |
| 9 | Tin nào được chuyển tới sẽ có chữ "new" | Hoàn thành | Tiếp nhận 23/03/2023 |
| 10 | Cờ đảng ở phần bố cục giao diện bị sai | Hoàn thành | Tiếp nhận 23/03/2023 |
| 11 | Người xuất bản có quyền soạn tin và đưa bài viết lên, không cần duyệt | Đang xử lý ( 25/04/2023) | Tiếp nhận 23/03/2023 |

- Khó khăn, vướng mắc

Hiện tại về phần giao diện và chức năng phần mềm,  bên phía công ty sẽ cố gắng hoàn thiện cho người dùng. Ngoài ra, các yêu cầu chỉnh sửa ở ngoài, bên phía công ty sẽ ghi nhận và bổ sung sau khi trang được sử dụng chính thức.